TECH CUP FÚTBOL

Taller 6 · Planeación Ágil
DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO
Fecha: 01/09/2026

# 0. Contexto: DOSW como gestor de proyecto

En este taller, DOSW actúa como el equipo de gestión de proyecto contratado por el Comité Organizador del torneo. DOSW no es quien desarrolla la plataforma: es quien analiza el sistema, estructura todo el trabajo y entrega un backlog completo en Jira para que un equipo externo de desarrollo lo ejecute. Su producto final no es código — es un tablero de Jira impecable que cualquier desarrollador pueda tomar y empezar a trabajar sin hacerle una sola pregunta al cliente.

Lo que DOSW entrega al finalizar este taller:

Diagrama C4 Nivel 1 del sistema TECH CUP (imagen + archivo fuente).

Una épica TCH-EPIC-01 documentada y cargada en Jira.

Todos los features identificados con descripción y criterios de aceptación.

Historias de usuario asociadas a cada feature (Como / quiero / para).

Todas las tareas técnicas descritas con suficiente detalle para que el desarrollador las ejecute SIN consultar a nadie.

7 sprints configurados en Jira con fechas y tareas distribuidas.

8 capturas de pantalla de Jira como evidencia.

# 1. Diagrama C4 — Nivel 1: Contexto del sistema

## 1.1 Actores identificados en el enunciado

| Actor | Tipo | Interacción con TECH CUP FÚTBOL |
| --- | --- | --- |
| Estudiante / Jugador | Persona | Registro, perfil deportivo, búsqueda de equipo, consulta de resultados y estadísticas. |
| Capitán | Persona (rol) | Crea y administra el equipo, gestiona inscripción, alineaciones y jugadores. |
| Árbitro | Persona | Gestiona el partido en vivo: tiempo, goles, tarjetas y sustituciones. |
| Organizador | Persona (admin) | Crea torneos, aprueba inscripciones, gestiona árbitros y ve el dashboard. |
| Graduado / Familiar | Persona | Se registra con correo Gmail y puede participar como jugador o capitán. |
| Servidor de correo (SMTP) | Sistema externo | Envío de códigos OTP para registro, login y acciones sensibles. |
| Servicio de mapas | Sistema externo | Muestra ubicación de canchas en el campus. |
| Almacenamiento de archivos | Sistema externo | Guarda fotos de perfil, escudos de equipo y comprobantes de pago. |

1.2 Instrucciones

Rectángulo central 'TECH CUP FÚTBOL' con descripción de una línea; cada actor como figura separada; flechas etiquetadas con dirección y propósito; leyenda clara: persona vs. sistema externo.

Diagrama C4 Nivel 1 — Contexto del sistema

# 2. La jerarquía ágil del backlog

ÉPICA: 1 épica = el proyecto completo. DOSW crea una sola épica: TCH-EPIC-01.

FEATURE: capacidad completa del sistema. Su descripción incluye las historias de usuario y los criterios de aceptación.

TAREA TÉCNICA: unidad de trabajo estimable: 1 punto = 1 día. Título: verbo en infinitivo + objeto técnico.

¿Qué features planea DOSW además de los funcionales?

| Código | Feature de infraestructura | Por qué existe |
| --- | --- | --- |
| FEAT-INF-01 | Configuración del repositorio y GitHub Flow | Sin repositorio configurado el equipo no puede trabajar. |
| FEAT-INF-02 | Documentación técnica (README, arquitectura, APIs) | El equipo de desarrollo necesita saber cómo está organizado el sistema. |
| FEAT-INF-03 | Manual de identidad visual TECH CUP | El frontend necesita la paleta, tipografías y logo antes de empezar. |
| FEAT-INF-04 | Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero) | Este mismo taller — el backlog que DOSW entrega es el producto. |
| FEAT-INF-05 | Presentación final y demo del sistema | La entrega del 1 de octubre incluye una presentación al Comité. |

# 3. La épica — TCH-EPIC-01

| Campo | Respuesta |
| --- | --- |
| Código | TCH-EPIC-01 |
| Nombre | Plataforma digital TECH CUP FÚTBOL |
| Fecha de inicio | 08/08/2026 — Sprint 1 |
| Fecha de cierre | 01/10/2026 — cierre del Sprint 7 |
| Propietario (DOSW) | Equipo DOSW |
| Problema que resuelve | El torneo semestral se organiza con WhatsApp, formularios y hojas de cálculo. Eso genera retrasos, errores de inscripción, resultados inconsistentes y mal manejo de la logística. |
| Objetivo | Diseñar e implementar una plataforma web centralizada que gestione el ciclo completo del torneo: inscripciones, equipos, partidos, arbitraje en vivo, estadísticas y comunicaciones. |
| Alcance incluido | Identidad y autenticación · Perfil deportivo · Equipos · Torneos e inscripciones · Calendario · Competencia y alineaciones · Arbitraje en vivo · Logística · Estadísticas · Comunicaciones · Dashboard del organizador |
| Alcance excluido | Pagos en línea dentro de la plataforma · Torneos de otros deportes · Aplicación móvil nativa · Integración con sistemas externos de la Escuela |
| Criterios de éxito (para el Comité) | ✓ El torneo puede gestionarse completamente desde la plataforma sin hojas de cálculo. ✓ El árbitro puede gestionar un partido en vivo desde un celular. ✓ Todos los actores completan su flujo principal sin asistencia. ✓ La plataforma cumple WCAG 2.1 AA. |

# 4. Features del backlog

| Código | Nombre del feature | TCH-RF relacionados | Sprint sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-01 | Registro e identidad de usuarios | TCH-RF-01 (Identidad) | Sprint 1 |
| FEAT-02 | Perfil deportivo y gestión de jugadores | TCH-RF-02 (Usuarios) | Sprint 2 |
| FEAT-03 | Creación y administración de equipos | TCH-RF-03 (Equipos) | Sprint 2 |
| FEAT-04 | Inscripción al torneo y verificación de pago | TCH-RF-04 | Sprint 3 |
| FEAT-05 | Gestión del torneo y calendario de partidos | TCH-RF-05 | Sprint 3 |
| FEAT-06 | Alineaciones y competencia | TCH-RF-06 | Sprint 3-4 |
| FEAT-07 | Módulo de arbitraje en vivo | TCH-RF-07 | Sprint 4 |
| FEAT-08 | Logística (refrigerios y dotación) | TCH-RF-08 | Sprint 4 |
| FEAT-09 | Estadísticas individuales y por equipo | TCH-RF-09 | Sprint 5 |
| FEAT-10 | Comunicaciones y chats | TCH-RF-10 | Sprint 5 |
| FEAT-11 | Llaves eliminatorias y tabla de posiciones | TCH-RF-11 | Sprint 5-6 |
| FEAT-12 | Dashboard del organizador | TCH-RF-12 | Sprint 6 |
| FEAT-INF-01 | Configuración del repositorio y ramas | — | Sprint 1 |
| FEAT-INF-02 | Documentación técnica | — | Sprint 1 y 7 |
| FEAT-INF-03 | Manual de identidad visual | — | Sprint 1 |
| FEAT-INF-04 | Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero) | — | Sprint 1 |
| FEAT-INF-05 | Presentación final y demo del sistema | — | Sprint 7 |

# 4.2 Plantilla de documentación de un feature

| Código del feature | FEAT-01 |
| --- | --- |

| Nombre | Registro e identidad de usuarios |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 1 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Centraliza registro, OTP, autenticación, JWT, roles, permisos e inactivación para que los usuarios accedan de forma segura. • Como usuario, quiero registrarme con mi correo y datos requeridos, para acceder a la plataforma. • Como usuario, quiero autenticarme y validar OTP cuando corresponda, para acceder de forma segura a mis servicios. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un usuario con datos válidos, cuando complete el registro y valide el OTP, entonces la cuenta queda disponible para autenticación. ✓ Dado un usuario con credenciales inválidas o OTP incorrecto/expirado, cuando intente acceder, entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 12 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-02 |
| --- | --- |

| Nombre | Perfil deportivo y gestión de jugadores |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 2 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Permite mantener información básica y deportiva, dorsal, foto y solicitudes de vinculación/invitación. • Como jugador, quiero crear y actualizar mi perfil deportivo, para mostrar mi información y posición. • Como jugador, quiero solicitar vinculación a un equipo, para participar en el torneo. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un jugador sin restricciones de equipo, cuando guarde un perfil deportivo válido, entonces el sistema registra posición, dorsal y foto. ✓ Dado un jugador con una solicitud existente al mismo equipo, cuando intente crear otra, entonces el sistema rechaza la duplicidad. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 9 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-03 |
| --- | --- |

| Nombre | Creación y administración de equipos |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 2 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Permite crear y administrar equipos, jugadores y la vista de plantilla tipo álbum. • Como capitán, quiero crear y administrar mi equipo, para conformar una plantilla elegible. • Como miembro del equipo, quiero consultar el álbum de jugadores, para conocer la plantilla y sus estadísticas. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un capitán con datos válidos, cuando cree el equipo, entonces el sistema aplica las reglas de composición y registra el equipo. ✓ Dado un equipo que incumple una regla de composición o dorsal, cuando se intente guardar, entonces el sistema rechaza la operación y muestra la regla incumplida. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 11 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-04 |
| --- | --- |

| Nombre | Inscripción al torneo y verificación de pago |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 3 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Gestiona la inscripción de equipos, carga del comprobante y revisión por el organizador. • Como capitán, quiero inscribir mi equipo cargando el comprobante, para participar en el torneo. • Como organizador, quiero revisar y aprobar o rechazar inscripciones, para controlar los equipos participantes. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un equipo elegible y un torneo con inscripción habilitada, cuando el capitán envíe el comprobante, entonces la inscripción queda En Revisión. ✓ Dado un comprobante no válido o una inscripción no permitida, cuando se confirme, entonces el sistema rechaza la operación y no crea una inscripción válida. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 7 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-05 |
| --- | --- |

| Nombre | Gestión del torneo y calendario de partidos |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 3 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Administra ciclo de vida del torneo, reglamento, canchas, calendario, mapa, histórico y visibilidad de equipos. • Como organizador, quiero crear y activar un torneo, para configurar la competencia. • Como usuario, quiero consultar calendario, mapa e histórico, para conocer cuándo y dónde se juega. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un torneo en Borrador, cuando el organizador configure sus datos y lo active, entonces cambia al estado correspondiente según las reglas. ✓ Dado un torneo antes de iniciar, cuando un usuario consulte un equipo participante, entonces solo se muestran nombre y escudo. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 7 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-06 |
| --- | --- |

| Nombre | Alineaciones y competencia |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 3-4 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Gestiona partidos, cambios permitidos, alineaciones, resultados y cálculo de tabla de posiciones. • Como capitán, quiero configurar la alineación con arrastrar y soltar, para preparar el equipo antes del partido. • Como organizador, quiero gestionar los partidos, para mantener actualizado el calendario competitivo. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un partido próximo y una plantilla válida, cuando el capitán configure titulares y formación, entonces la alineación queda guardada. ✓ Dado un partido cuya fecha ya no permite edición, cuando el organizador intente modificarlo, entonces el sistema rechaza el cambio. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 10 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-07 |
| --- | --- |

| Nombre | Módulo de arbitraje en vivo |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 4 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Proporciona al árbitro control de tiempo y registro en vivo de goles, tarjetas y sustituciones con confirmaciones accesibles. • Como árbitro, quiero controlar el tiempo del partido desde la aplicación, para registrar el desarrollo real del encuentro. • Como árbitro, quiero registrar goles, tarjetas y sustituciones, para mantener resultados y estadísticas actualizados. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un partido asignado que ha iniciado, cuando el árbitro registre un evento válido, entonces el marcador/estadística se actualiza y se confirma visualmente. ✓ Dado un partido que aún no inicia o un jugador no elegible para el evento, cuando se intente registrar, entonces el sistema bloquea la acción e informa la causa. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 10 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-08 |
| --- | --- |

| Nombre | Logística (refrigerios y dotación) |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 4 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Permite definir y registrar entregas de refrigerios y dotación con trazabilidad. • Como organizador, quiero registrar entregas de refrigerios, para evitar duplicados. • Como organizador, quiero controlar la dotación entregada, para conocer pendientes y responsables. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un destinatario sin entrega registrada, cuando el organizador confirme la entrega, entonces queda registrada con fecha, responsable y destinatario. ✓ Dado un destinatario con una entrega ya registrada, cuando se intente repetirla, entonces el sistema evita el duplicado. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 6 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-09 |
| --- | --- |

| Nombre | Estadísticas individuales y por equipo |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 5 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Centraliza estadísticas de jugadores y equipos y calcula indicadores derivados. • Como jugador, quiero consultar mis estadísticas, para conocer mi desempeño en el torneo. • Como capitán, quiero consultar las estadísticas de mi equipo, para analizar su rendimiento. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado que existen eventos de partidos registrados, cuando se consulte un jugador o equipo, entonces se muestran estadísticas consistentes con dichos eventos. ✓ Dado que no existen datos suficientes para un indicador, cuando se consulte, entonces el sistema muestra un valor definido sin generar error. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 8 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-10 |
| --- | --- |

| Nombre | Comunicaciones y chats |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 5 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Gestiona chats de equipo, soporte, mensajería directa, notificaciones y moderación. • Como miembro de un equipo, quiero usar el chat del equipo, para coordinar actividades deportivas. • Como usuario, quiero contactar soporte, para resolver dudas del torneo o de la plataforma. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un usuario miembro de un equipo, cuando acceda al chat, entonces puede consultar y enviar mensajes según sus permisos. ✓ Dado un usuario sin permiso para un chat, cuando intente acceder o enviar mensajes, entonces el sistema bloquea la acción. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 6 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-11 |
| --- | --- |

| Nombre | Llaves eliminatorias y tabla de posiciones |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 5-6 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Genera visualmente las llaves eliminatorias y consolida la clasificación y resultados del torneo. • Como usuario, quiero consultar la tabla de posiciones, para conocer la clasificación de los equipos. • Como usuario, quiero consultar la llave eliminatoria, para conocer los cruces y avances. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un conjunto de resultados registrados, cuando se consulte la clasificación, entonces los partidos, goles y puntos se reflejan automáticamente. ✓ Dado que una fase cumple las condiciones para generar cruces, cuando se genere la llave, entonces el sistema presenta los enfrentamientos en orden de fase. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 10 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-12 |
| --- | --- |

| Nombre | Dashboard del organizador |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 6 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Ofrece una vista de seguimiento del torneo, partidos, marcadores, canchas, mapa y alertas administrativas. • Como organizador, quiero ver el estado de los partidos en un dashboard, para supervisar el torneo en tiempo real. • Como usuario autenticado, quiero ver una página inicial con información del torneo vigente, para orientarme al entrar. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado que existen partidos programados o en juego, cuando el organizador abra el dashboard, entonces visualiza estado, marcador, cancha y horario. ✓ Dado que no existen alertas pendientes, cuando se consulte el dashboard, entonces el sistema muestra el estado sin inventar incidencias. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 10 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-INF-01 |
| --- | --- |

| Nombre | Configuración del repositorio y ramas |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 1 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Configura el repositorio y el flujo de ramas para el trabajo colaborativo. • Como equipo DOSW, quiero un repositorio configurado, para trabajar de forma controlada. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado el repositorio, cuando se configure el flujo de ramas, entonces las ramas definidas quedan disponibles para el equipo. ✓ Dado un cambio que no cumple el flujo establecido, cuando se intente integrar, entonces el repositorio rechaza la integración. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 2 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-INF-02 |
| --- | --- |

| Nombre | Documentación técnica |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 1 y 7 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Documenta README, arquitectura y APIs para que el equipo de desarrollo conozca cómo está organizado el sistema. • Como desarrollador, quiero documentación de arquitectura y APIs, para comprender los contratos del sistema. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado un servicio implementado, cuando se documente, entonces sus endpoints y decisiones relevantes quedan descritos. ✓ Dado el cierre del proyecto, cuando se revise el README, entonces contiene instalación, ejecución, arquitectura y referencias al API. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 14 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-INF-03 |
| --- | --- |

| Nombre | Manual de identidad visual |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 1 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Define paleta, tipografías y logo para mantener una identidad visual consistente. • Como desarrollador frontend, quiero una guía visual, para implementar interfaces coherentes con TECH CUP. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado el manual visual, cuando se consulte, entonces contiene paleta, tipografías y reglas de uso. ✓ Dado una pantalla nueva, cuando se aplique la guía, entonces no se usa el color como único indicador de información. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 2 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-INF-04 |
| --- | --- |

| Nombre | Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero) |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 1 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Configura la estructura de Jira requerida para gestionar el backlog del proyecto. • Como gestor DOSW, quiero un Jira estructurado, para entregar un backlog ejecutable al equipo de desarrollo. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado el proyecto Scrum, cuando se cargue el backlog, entonces existe la épica y sus features asociados. ✓ Dado una tarea, cuando se asigne, entonces tiene puntos y sprint sin superar la capacidad definida. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 2 |
| --- | --- |

| Código del feature | FEAT-INF-05 |
| --- | --- |

| Nombre | Presentación final y demo del sistema |
| --- | --- |

| Épica asociada | TCH-EPIC-01 |
| --- | --- |

| Sprint asignado | Sprint 7 |
| --- | --- |

| Descripción / Historias de usuario | Prepara la presentación al Comité y una demo en staging del sistema. • Como equipo DOSW, quiero una demo preparada, para presentar el resultado al Comité. • Como Comité, quiero una presentación clara, para evaluar el cumplimiento del objetivo del proyecto. |
| --- | --- |

| Criterios de aceptación | ✓ Dado el sistema desplegado en staging, cuando se ejecute el guion de demo, entonces los flujos principales pueden demostrarse. ✓ Dado el material final, cuando se revise, entonces la presentación incluye objetivo, alcance, resultados y evidencia. |
| --- | --- |

| Puntos estimados | 14 |
| --- | --- |

# 5. Tareas técnicas — descripción para el desarrollador

Descripción para el desarrollador: QUÉ hay que hacer, con qué datos, qué valida, qué devuelve, qué registra. Sin ambigüedad.

Puntos (1 día = 1 punto): 1 / 2 / 3

Definición de Terminado: ¿Cómo sabe el desarrollador que terminó?

# 6.3 Plantilla de tarea

| Código de la tarea | TASK-01 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear el modelo de usuario |
| --- | --- |

| Título | Diseñar entidad Usuario con UUID, nombre, correo único, contraseña hash, tipo de correo, rol, estado y fecha de creación. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-02 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar registro de usuarios |
| --- | --- |

| Título | Crear endpoint de registro, validar datos y correo, persistir contraseña con hash y preparar validación OTP. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-03 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar generación y envío de OTP |
| --- | --- |

| Título | Generar código de un solo uso, almacenar su hash y expiración, enviarlo por correo y controlar reenvío. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-04 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar verificación de OTP |
| --- | --- |

| Título | Validar OTP vigente, activar cuenta y bloquear tras intentos fallidos según las reglas definidas. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-05 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar autenticación y JWT |
| --- | --- |

| Título | Crear login con validación de contraseña y emisión de JWT con identidad, rol, tipo de correo y expiración. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-06 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar roles y permisos |
| --- | --- |

| Título | Configurar autorización por rol y reglas de acceso sin permitir que el organizador eleve usuarios a administrador. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-07 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar auditoría de identidad |
| --- | --- |

| Título | Registrar eventos de registro, login, logout, OTP e inactivación con fecha y usuario. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-08 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear el modelo de perfil deportivo |
| --- | --- |

| Título | Definir entidad con posición, dorsal y referencia a foto, manteniendo la relación con el usuario jugador. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-09 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar CRUD de información básica |
| --- | --- |

| Título | Crear endpoints para actualizar y consultar nombre, relación, programa y semestre, sin permitir correo/contraseña. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-10 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar actualización del perfil deportivo |
| --- | --- |

| Título | Validar que el jugador no esté asignado a un equipo cuando la operación lo requiera. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-11 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar gestión del dorsal |
| --- | --- |

| Título | Validar unicidad dentro del equipo y bloquear cambios cuando el torneo esté Activo o En Progreso. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-12 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar carga de foto |
| --- | --- |

| Título | Guardar foto y mostrar dorsal como avatar cuando no exista imagen. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-13 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar solicitudes de vinculación |
| --- | --- |

| Título | Crear solicitud por jugador/equipo y evitar más de una solicitud activa al mismo equipo. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-14 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar invitaciones del capitán |
| --- | --- |

| Título | Permitir enviar, aceptar y rechazar solicitudes e invitaciones respetando permisos. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-15 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear entidad Equipo |
| --- | --- |

| Título | Persistir nombre, colores, escudo, capitán y relaciones con jugadores. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-16 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar creación de equipo |
| --- | --- |

| Título | Validar mínimo 7 y máximo 12 jugadores, composición académica y unicidad de dorsal. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-17 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar actualización del equipo |
| --- | --- |

| Título | Permitir cambio de nombre solo cuando no exista inscripción en torneo Activo o En Progreso. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-18 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar gestión de jugadores |
| --- | --- |

| Título | Aceptar vinculaciones y bloquear eliminación cuando un torneo activo o en progreso lo impida. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-19 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar vista álbum de plantilla |
| --- | --- |

| Título | Mostrar tarjetas con foto o dorsal, nombre, posición y dorsal, usando color solo como acento. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-20 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar detalle de jugador |
| --- | --- |

| Título | Abrir perfil deportivo y estadísticas desde la tarjeta del álbum. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-21 |
| --- | --- |

| Feature padre | Registrar auditoría de equipos |
| --- | --- |

| Título | Registrar creación, actualización e inactivación de equipos y acciones relevantes. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-22 |
| --- | --- |

| Feature padre | Probar reglas de integridad de equipos |
| --- | --- |

| Título | Crear pruebas para límites de plantilla, doble pertenencia, dorsales y composición académica. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-23 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear modelo de inscripción |
| --- | --- |

| Título | Definir estados En Revisión, Aprobado, Rechazado y Cancelado y relaciones con torneo/equipo. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-24 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar inscripción de equipo |
| --- | --- |

| Título | Validar capitán, equipo, torneo y ventana de inscripción; crear inscripción En Revisión. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-25 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar carga de comprobante |
| --- | --- |

| Título | Persistir referencia al comprobante y asociarlo a la inscripción sin procesar pagos dentro de la plataforma. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-26 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar revisión del organizador |
| --- | --- |

| Título | Permitir consultar comprobante y cambiar estado a Aprobado o Rechazado. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-27 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar cancelación de inscripción |
| --- | --- |

| Título | Permitir al capitán cancelar únicamente antes de aprobación o rechazo. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-28 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar creación y estados de torneo |
| --- | --- |

| Título | Crear datos de torneo, estados, fechas, costo, cantidad de equipos, reglamento y canchas. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-29 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar reglas de transición de torneo |
| --- | --- |

| Título | Validar activación, inicio y finalización según las condiciones de fecha del enunciado. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-30 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar calendario de encuentros |
| --- | --- |

| Título | Mostrar fecha, hora, cancha y equipos con filtros por equipo, fase y fecha. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-31 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar mapa de canchas |
| --- | --- |

| Título | Integrar la ubicación de canchas y mostrar partido, horario y estado. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-32 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar histórico y visibilidad |
| --- | --- |

| Título | Mostrar histórico completo y aplicar la restricción de visibilidad previa al inicio del torneo. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-33 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear modelo de partido |
| --- | --- |

| Título | Definir partido con equipos, fecha, hora, cancha, árbitro, fase y estado. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-34 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar gestión de partidos |
| --- | --- |

| Título | Permitir crear, editar y eliminar según descalificación, no presentación y restricciones de fecha. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-35 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar configuración de alineación |
| --- | --- |

| Título | Crear interfaz para seleccionar siete titulares y formación 3-2-1, 2-3-1, 4-1-1 o 1-3-2. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-36 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar cambios de alineación |
| --- | --- |

| Título | Permitir al capitán modificar la alineación durante el partido para sustituciones. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-37 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar registro de resultados |
| --- | --- |

| Título | Relacionar goles y tarjetas con jugadores y actualizar el marcador. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-38 |
| --- | --- |

| Feature padre | Calcular tabla de posiciones |
| --- | --- |

| Título | Calcular PJ, PG, PE, PP, GF, GC, diferencia y puntos por equipo. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-39 |
| --- | --- |

| Feature padre | Probar reglas de competencia |
| --- | --- |

| Título | Validar restricciones de edición, alineaciones, resultados y cálculo de clasificación. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-40 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar consulta de asignaciones arbitrales |
| --- | --- |

| Título | Mostrar partidos asignados, fecha, hora, cancha, equipos y sancionados. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-41 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar cronómetro de partido |
| --- | --- |

| Título | Crear estados de inicio, pausa, reanudación, cierre y tiempo extra. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-42 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar registro de goles en vivo |
| --- | --- |

| Título | Permitir seleccionar equipo y anotador, guardar evento y actualizar marcador en tiempo real. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-43 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar registro de tarjetas |
| --- | --- |

| Título | Registrar amarilla/roja por jugador y dejar el evento disponible para sanciones. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-44 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar registro de sustituciones |
| --- | --- |

| Título | Registrar jugador que sale, entra y minuto sin asumir la función del capitán sobre la alineación. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-45 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar confirmaciones accesibles |
| --- | --- |

| Título | Mostrar confirmación visual, háptica y equivalente textual/visual de alertas sonoras. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-46 |
| --- | --- |

| Feature padre | Probar operación en móvil |
| --- | --- |

| Título | Validar botones grandes, flujo de un toque, foco y legibilidad en un dispositivo móvil. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-47 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear modelo de entrega logística |
| --- | --- |

| Título | Definir entrega con tipo, partido/jornada, destinatario, responsable, fecha y estado. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-48 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar gestión de refrigerios |
| --- | --- |

| Título | Permitir definir refrigerios y registrar entrega por equipo o jugador evitando duplicados. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-49 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar gestión de dotación |
| --- | --- |

| Título | Registrar petos, balones y kits con estado entregado/pendiente y responsable. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-50 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar trazabilidad de entregas |
| --- | --- |

| Título | Conservar fecha, responsable y destinatario y exponer consulta para auditoría. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-51 |
| --- | --- |

| Feature padre | Probar duplicidad de entregas |
| --- | --- |

| Título | Validar que una misma entrega no pueda registrarse dos veces para el mismo destinatario. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-52 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear modelo de estadísticas |
| --- | --- |

| Título | Definir estructura para goles, asistencias, tarjetas, faltas, partidos, minutos y sustituciones. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-53 |
| --- | --- |

| Feature padre | Calcular estadísticas de jugador |
| --- | --- |

| Título | Agregar eventos de partidos y producir panel individual por torneo. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-54 |
| --- | --- |

| Feature padre | Calcular indicadores derivados |
| --- | --- |

| Título | Calcular promedios de goles, faltas, tarjetas y minutos por partido. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-55 |
| --- | --- |

| Feature padre | Calcular estadísticas de equipo |
| --- | --- |

| Título | Consolidar goles, tarjetas, faltas, goleadores y amonestados. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-56 |
| --- | --- |

| Feature padre | Probar recálculo tras edición de eventos |
| --- | --- |

| Título | Verificar que editar un evento de partido actualice las estadísticas relacionadas. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-57 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear chat de equipo |
| --- | --- |

| Título | Crear automáticamente el chat al conformarse el equipo y administrar membresías. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-58 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar mensajería directa |
| --- | --- |

| Título | Permitir conversaciones uno a uno entre jugadores. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-59 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar chat de soporte |
| --- | --- |

| Título | Crear espacio de soporte con preguntas frecuentes y escalamiento al organizador. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-60 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar notificaciones internas |
| --- | --- |

| Título | Generar notificaciones visuales y textuales por nuevos mensajes. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-61 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar control de acceso y moderación |
| --- | --- |

| Título | Validar permisos de chat y permitir al organizador moderar mensajes reportados. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-62 |
| --- | --- |

| Feature padre | Generar llaves iniciales aleatorias |
| --- | --- |

| Título | Construir cruces iniciales a partir de los equipos aprobados y conservar trazabilidad. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-63 |
| --- | --- |

| Feature padre | Generar fases eliminatorias |
| --- | --- |

| Título | Generar cuartos, semifinal y final a partir de resultados de la fase anterior. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-64 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar vista visual de la llave |
| --- | --- |

| Título | Mostrar cruces y avances de forma comprensible para todos los usuarios. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-65 |
| --- | --- |

| Feature padre | Integrar llave con resultados |
| --- | --- |

| Título | Actualizar automáticamente el avance de equipos cuando finalicen los partidos. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-66 |
| --- | --- |

| Feature padre | Validar tabla y llaves con casos de prueba |
| --- | --- |

| Título | Probar resultados, empates, clasificación y transición entre fases. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-67 |
| --- | --- |

| Feature padre | Publicar histórico de competencia |
| --- | --- |

| Título | Permitir consultar resultados y llaves de torneos finalizados. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-68 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear agregador de datos del dashboard |
| --- | --- |

| Título | Consultar partidos, inscripciones, logística y arbitraje mediante servicios internos. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-69 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar vista de partidos en vivo |
| --- | --- |

| Título | Mostrar estado, marcador, cancha y horario con actualización frecuente/en tiempo real. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-70 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar vista de mapa |
| --- | --- |

| Título | Integrar partidos con ubicación de canchas en el campus. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-71 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar alertas del organizador |
| --- | --- |

| Título | Mostrar pendientes de inscripción, logística y novedades de arbitraje. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-72 |
| --- | --- |

| Feature padre | Implementar página inicial |
| --- | --- |

| Título | Mostrar información general del torneo vigente después del login. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-73 |
| --- | --- |

| Feature padre | Probar actualización del dashboard |
| --- | --- |

| Título | Verificar consistencia entre eventos de partidos y datos mostrados al organizador. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-74 |
| --- | --- |

| Feature padre | Validar permisos del dashboard |
| --- | --- |

| Título | Asegurar que la vista administrativa solo sea accesible al organizador. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-75 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear el repositorio en GitHub |
| --- | --- |

| Título | Crear el repositorio DOSW-TechCup-2026, inicializar README y .gitignore para Java/Maven, y habilitar protección de main y develop. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-76 |
| --- | --- |

| Feature padre | Configurar el template de Pull Request |
| --- | --- |

| Título | Crear .github/pull_request_template.md con descripción, issue, tipo de cambio, pruebas y criterios de aceptación. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-77 |
| --- | --- |

| Feature padre | Crear el README inicial |
| --- | --- |

| Título | Documentar propósito, prerrequisitos, estructura general y comandos para ejecutar el proyecto localmente. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-78 |
| --- | --- |

| Feature padre | Documentar la arquitectura de microservicios |
| --- | --- |

| Título | Crear el diagrama con los nueve microservicios, API Gateway, PostgreSQL/MongoDB y protocolos REST/WebSocket. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-79 |
| --- | --- |

| Feature padre | Documentar contratos de API |
| --- | --- |

| Título | Definir en OpenAPI los endpoints, parámetros, respuestas y errores de los servicios priorizados. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-80 |
| --- | --- |

| Feature padre | Documentar decisiones técnicas |
| --- | --- |

| Título | Registrar decisiones de arquitectura, seguridad, persistencia y comunicación entre servicios en /docs/architecture/. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-81 |
| --- | --- |

| Feature padre | Completar la documentación de entrega |
| --- | --- |

| Título | Actualizar README, arquitectura, APIs y guía de ejecución con el estado final del sistema. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-82 |
| --- | --- |

| Feature padre | Revisar consistencia documental |
| --- | --- |

| Título | Verificar que nombres de servicios, endpoints, estados y roles sean consistentes entre README, diagramas y API. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-83 |
| --- | --- |

| Feature padre | Preparar guía de despliegue |
| --- | --- |

| Título | Documentar variables de entorno, dependencias, orden de arranque y procedimiento de despliegue a staging. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-84 |
| --- | --- |

| Feature padre | Validar documentación contra el backlog |
| --- | --- |

| Título | Revisar cada feature y tarea para asegurar que la documentación permita ejecutar el sistema sin preguntas. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 3 |
| --- | --- |

| Puntos | Integración completa probada, errores principales cubiertos, evidencia de ejecución y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-85 |
| --- | --- |

| Feature padre | Definir la paleta y tipografías |
| --- | --- |

| Título | Crear /docs/brand/brand-guide.md con negro carbón, dorado, morado, tipografías, tamaños y uso accesible. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-86 |
| --- | --- |

| Feature padre | Diseñar las variaciones del logo |
| --- | --- |

| Título | Crear SVG completo, escudo y monocromático, y exportaciones PNG según las dimensiones requeridas. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-87 |
| --- | --- |

| Feature padre | Configurar el proyecto Scrum en Jira |
| --- | --- |

| Título | Crear el proyecto con metodología Scrum, tablero y permisos necesarios para el equipo. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-88 |
| --- | --- |

| Feature padre | Cargar épica, features y sprints |
| --- | --- |

| Título | Crear TCH-EPIC-01, cargar features y configurar Story Points y las siete ventanas de sprint. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-89 |
| --- | --- |

| Feature padre | Definir guion de demo |
| --- | --- |

| Título | Seleccionar recorrido: login, equipo, inscripción, calendario, alineación, arbitraje, estadísticas y dashboard. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 1 |
| --- | --- |

| Puntos | Implementación realizada, validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-90 |
| --- | --- |

| Feature padre | Preparar ambiente de staging |
| --- | --- |

| Título | Configurar versión demostrable y verificar variables, datos de prueba y servicios dependientes. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-91 |
| --- | --- |

| Feature padre | Preparar presentación al Comité |
| --- | --- |

| Título | Crear diapositivas con problema, objetivo, alcance, arquitectura, backlog, resultados y demo. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-92 |
| --- | --- |

| Feature padre | Ejecutar prueba general de demo |
| --- | --- |

| Título | Ensayar el flujo completo y registrar/corregir bloqueos críticos antes de la presentación. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 3 |
| --- | --- |

| Puntos | Integración completa probada, errores principales cubiertos, evidencia de ejecución y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-93 |
| --- | --- |

| Feature padre | Preparar evidencias de cumplimiento |
| --- | --- |

| Título | Organizar capturas y evidencias de features, accesibilidad, pruebas y Jira. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-94 |
| --- | --- |

| Feature padre | Cerrar entrega final |
| --- | --- |

| Título | Verificar que repositorio, documentación, demo y presentación estén disponibles y consistentes. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

| Código de la tarea | TASK-95 |
| --- | --- |

| Feature padre | Realizar demo final |
| --- | --- |

| Título | Ejecutar la presentación y demostración del sistema al Comité el 01/10/2026. |
| --- | --- |

| Descripción para el desarrollador | 2 |
| --- | --- |

| Puntos | Flujo completo probado, validaciones verificadas, PR aprobado y documentación actualizada. |
| --- | --- |

| Definición de Terminado | Implementación realizada, prueba unitaria/validación básica pasando y PR aprobado. |
| --- | --- |

# 6. Planificación de sprints

DOSW planifica 7 sprints de 1 semana cada uno, del 8 de agosto al 1 de octubre de 2026. La capacidad por sprint es de 20 puntos (4 personas × 5 días). El Sprint 7 tiene 28 puntos porque dura 2 semanas.

| Sprint | Fechas | Foco | Features | Entregable clave | Cap. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 08/08–14/08/26 | Base del proyecto + identidad | FEAT-INF-01, FEAT-INF-02, FEAT-INF-03, FEAT-INF-04, FEAT-01 | Repositorio configurado, manual de identidad, Jira listo, registro + login con OTP funcional. | 20pts |
| Sprint 2 | 15/08–21/08/26 | Perfil deportivo y equipos | FEAT-02, FEAT-03 | Jugador crea su perfil deportivo. Capitán crea equipo y gestiona jugadores. | 20pts |
| Sprint 3 | 22/08–28/08/26 | Torneos, inscripción y alineaciones | FEAT-04, FEAT-05, FEAT-06 (parcial) | Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible. | 20pts |
| Sprint 4 | 29/08–04/09/26 | Competencia y arbitraje en vivo | FEAT-06 (cierre), FEAT-07, FEAT-08 | Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada. | 20pts |
| Sprint 5 | 05/09–11/09/26 | Estadísticas, comunicaciones y llaves | FEAT-09, FEAT-10, FEAT-11 | Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas. | 20pts |
| Sprint 6 | 12/09–18/09/26 | Dashboard y correcciones | FEAT-12, Corrección de bugs S4-S5 | Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración. | 20pts |
| Sprint 7 | 19/09–01/10/26 | Documentación final y demo | FEAT-INF-02 (cierre), FEAT-INF-05 | README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10. | 28pts |

# 7.2 Ficha de cada sprint

| Sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |

08/08–14/08/26 · Base del proyecto + identidad

| Features del sprint | FEAT-INF-01, FEAT-INF-02, FEAT-INF-03, FEAT-INF-04, FEAT-01 |
| --- | --- |

| Entregable clave | Repositorio configurado, manual de identidad, Jira listo, registro + login con OTP funcional. |
| --- | --- |

| Capacidad | 20pts |
| --- | --- |

| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? El sprint termina exitosamente cuando el repositorio, manual de identidad, Jira y el registro + login con OTP están configurados y funcionales. |
| --- | --- |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 1 ]

| Sprint | Sprint 2 |
| --- | --- |

15/08–21/08/26 · Perfil deportivo y equipos

| Features del sprint | FEAT-02, FEAT-03 |
| --- | --- |

| Entregable clave | Jugador crea su perfil deportivo. Capitán crea equipo y gestiona jugadores. |
| --- | --- |

| Capacidad | 20pts |
| --- | --- |

| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? El sprint termina exitosamente cuando el jugador puede crear su perfil deportivo y el capitán puede crear equipo y gestionar jugadores. |
| --- | --- |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 2 ]

| Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- |

22/08–28/08/26 · Torneos, inscripción y alineaciones

| Features del sprint | FEAT-04, FEAT-05, FEAT-06 (parcial) |
| --- | --- |

| Entregable clave | Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible. |
| --- | --- |

| Capacidad | 20pts |
| --- | --- |

| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? El sprint termina exitosamente cuando el organizador puede crear el torneo, el capitán puede inscribir el equipo con comprobante y el calendario es visible. |
| --- | --- |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 3 ]

| Sprint | Sprint 4 |
| --- | --- |

29/08–04/09/26 · Competencia y arbitraje en vivo

| Features del sprint | FEAT-06 (cierre), FEAT-07, FEAT-08 |
| --- | --- |

| Entregable clave | Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada. |
| --- | --- |

| Capacidad | 20pts |
| --- | --- |

| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? El sprint termina exitosamente cuando el capitán puede gestionar alineaciones, el árbitro puede operar el módulo en vivo y la logística queda registrada. |
| --- | --- |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 4 ]

| Sprint | Sprint 5 |
| --- | --- |

05/09–11/09/26 · Estadísticas, comunicaciones y llaves

| Features del sprint | FEAT-09, FEAT-10, FEAT-11 |
| --- | --- |

| Entregable clave | Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas. |
| --- | --- |

| Capacidad | 20pts |
| --- | --- |

| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? El sprint termina exitosamente cuando las estadísticas se actualizan automáticamente, funciona el chat de equipo y se generan las llaves eliminatorias. |
| --- | --- |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 5 ]

| Sprint | Sprint 6 |
| --- | --- |

12/09–18/09/26 · Dashboard y correcciones

| Features del sprint | FEAT-12, Corrección de bugs S4-S5 |
| --- | --- |

| Entregable clave | Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración. |
| --- | --- |

| Capacidad | 20pts |
| --- | --- |

| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? El sprint termina exitosamente cuando el dashboard del organizador está disponible, los bugs críticos están corregidos y las pruebas de integración pasan. |
| --- | --- |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 6 ]

| Sprint | Sprint 7 |
| --- | --- |

19/09–01/10/26 · Documentación final y demo

| Features del sprint | FEAT-INF-02 (cierre), FEAT-INF-05 |
| --- | --- |

| Entregable clave | README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10. |
| --- | --- |

| Capacidad | 28pts |
| --- | --- |

| Criterio de cierre | ¿Cómo sabe el equipo DOSW que el sprint terminó exitosamente? El sprint termina exitosamente cuando el README y la arquitectura están documentados, la presentación está lista y la demo funciona en staging. |
| --- | --- |

[ Captura del tablero de Jira — Sprint 7 ]

# 7. Configuración en Jira — paso a paso

| Paso | Qué crea DOSW en Jira | Dónde | Captura requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto tipo Scrum con el nombre correcto del equipo | Projects → Create Project → Scrum | C1 — pantalla del proyecto creado |
| 2 | Épica TCH-EPIC-01 con todos sus campos diligenciados | Backlog → Create Issue → Epic | C2 — épica abierta con descripción y fechas |
| 3 | Todos los features como hijos de la épica | Épica → Create child issue → Feature | C3 — árbol épica → features |
| 4 | Las tareas como Sub-tasks del feature (NO de una HU — ese nivel no existe en Jira) | Feature → Create subtask | C4 — feature abierto con descripción/HU en texto, criterios y subtareas con puntos |
| 5 | Los 7 sprints con sus fechas exactas configurados | Backlog → Create Sprint → editar fechas | C5 — lista de sprints con fechas correctas |
| 6 | Las tareas distribuidas en los sprints arrastrándolas desde el backlog | Backlog → drag & drop hacia el sprint | C6 — backlog con tareas en cada sprint y puntos visibles |
| 7 | Sprint 1 iniciado | Backlog → Start Sprint | C7 — tablero Kanban del Sprint 1 activo |

Configuración de Story Points: Project Settings → Features → habilitar Story Points. En cada Sub-task asignar el campo Story Points (1, 2 o 3). Jira suma los puntos automáticamente en el Backlog. Si el total del sprint supera la capacidad (20 pts), DOSW mueve tareas al siguiente sprint.

# 8.1 Las 7 capturas requeridas

Captura C1

Proyecto Jira creado con el nombre del equipo.

Captura C2

Épica TCH-EPIC-01 abierta con descripción, criterios de éxito y fechas.

Captura C3

Vista de la épica mostrando todos los features como hijos.

[ Captura C3 — insertar captura de Jira ]

Captura C4

Un feature abierto mostrando su descripción con las HU en texto, criterios de aceptación y sus subtareas con Story Points.

[ Captura C4 — insertar captura de Jira ]

Captura C5

Backlog con los 7 sprints configurados y sus fechas.

[ Captura C5 — insertar captura de Jira ]

Captura C6

Backlog completo con las tareas distribuidas en cada sprint (vista de puntos visible).

[ Captura C6 — insertar captura de Jira ]

Captura C7

Tablero Kanban del Sprint 1 activo con las columnas To Do / In Progress / Done.

[ Captura C7 — insertar captura de Jira ]